BÁO CÁO TUẦN 1

Đề tài: Tự động bật/tắt tài nguyên theo giờ học để tiết kiệm ngân sách
Môn học: Cloud - Đợt 1 - 2026-2027
GVHD: Huỳnh Xuân Phụng
Nhóm: DevOps & IaC
Thành viên:

- Nguyễn Văn Trung – 24110365,

- Nguyễn Văn Thi – 24110334

Thời gian: Tuần 1 
Link repo Git: https://github.com/nguyentrung01ute-ui/autoschedule.git

# 1. Mục tiêu tuần 1

Tìm hiểu các dịch vụ liên quan, thiết kế kiến trúc, vẽ sơ đồ, chốt quy ước tag, và dựng nền tảng trên AWS Learner Lab gồm S3 bucket cùng 3 loại tài nguyên mẫu (EC2, RDS, SageMaker Notebook) đã gắn tag.

# 2. Tìm hiểu kiến thức

- EventBridge: dùng scheduled rule với rate(15 minutes) để kiểm tra lịch và cron(0 1 * * ? *) để gửi báo cáo. Cron của AWS tính theo giờ UTC, nên 01:00 UTC tương ứng 08:00 giờ Việt Nam.

- boto3: Lambda dùng các API describe_instances, start_instances, stop_instances (EC2), describe_db_instances, list_tags_for_resource, start_db_instance, stop_db_instance (RDS), list_notebook_instances, list_tags, start_notebook_instance, stop_notebook_instance (SageMaker), và sns.publish để gửi báo cáo.

- Giới hạn Learner Lab: chỉ dùng Region us-east-1/us-west-2, chỉ dùng LabRole (không tạo IAM user/role), EC2 từ nano đến large, ≤ 9 instance, EBS ≤ 100 GB. RDS khi stop chỉ là tạm thời, AWS tự khởi động lại sau tối đa 7 ngày.

# 3. Thiết kế kiến trúc

Hệ thống gồm hai luồng:

- Luồng enforce (mỗi 15 phút): EventBridge gọi Lambda autoschedule. Lambda quét EC2/RDS/SageMaker có tag Project=AutoSchedule và Schedule, so với giờ Asia/Ho_Chi_Minh, rồi start hoặc stop nếu trạng thái thực tế khác trạng thái mong muốn. Tài nguyên đang chuyển trạng thái được bỏ qua và xử lý ở chu kỳ sau.

- Luồng report (08:00 giờ VN): Lambda tổng hợp danh sách tài nguyên đang chạy và gửi qua SNS đến email.

Ngoài ra có CloudWatch Logs và Alarm để theo dõi lỗi Lambda, S3 chứa file scheduler.zip, và CloudFormation để đóng gói triển khai.

Hình 1: Sơ đồ hạ tầng AutoSchedule.

Quy ước tag:

| Tag | Giá trị ví dụ | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Project | AutoSchedule | Bắt buộc, giới hạn phạm vi quản lý |
| Owner | 24110365 | Chủ sở hữu |
| Schedule | 08:00-17:00 (hoặc 22:00-06:00, off) | Khung giờ chạy |
| ScheduleDays | Mon-Fri | Ngày chạy |

Quy ước tên tài nguyên: autoschedule-ec2, autoschedule-db, autoschedule-nb. Múi giờ: Asia/Ho_Chi_Minh.

# 4. Nội dung thực hiện trên AWS Console

## 4.1. Chuẩn bị môi trường

Mở AWS Management Console của Learner Lab, chọn Region us-east-1.

Hình 2: Khởi động lab

## 4.2. Xác nhận LabRole

Yêu cầu của project là dùng LabRole có sẵn, không tạo IAM role mới. Ảnh hiện tại cần được kiểm tra lại vì phần chụp không thể hiện rõ trang Roles/ARN của LabRole.

Hình 3: Trang IAM Policies (chưa đủ để chứng minh LabRole; cần thay ảnh trước khi nộp).

## 4.3. Tạo S3 bucket

Bucket autoschedule-465409046652-us-east-1, bật Block all public access, mã hóa SSE-S3, tag Project và Owner. Tên bucket được đối chiếu theo ảnh AWS Console; 465409046652 là Account ID của Learner Lab.

Hình 4: Block Public Access đang On

Hình 5: Tags và Default encryption.

## 4.4. Tạo EC2 mẫu

Instance autoschedule-ec2, loại t3.nano, Amazon Linux 2023, VPC mặc định, security group default, EBS 8 GiB gp3, 4 tag Project, Owner, Schedule=08:00-17:00, ScheduleDays=Mon-Fri (gắn cho cả instance và volume).

Hình 6: EC2 Running 2/2 checks passed

Hình 7: EC2 tab Tags của instance.
Hình 8: EC2 tag của volume.

## 4.5. Tạo RDS MySQL mẫu

autoschedule-db, MySQL, db.t3.micro, gp3 20 GiB, Single-AZ, Public access = No, tắt automated backups, 4 tag như trên.

Hình 9: RDS trạng thái Available.

Hình 10: RDS Configuration (class, storage, Multi-AZ).

Hình 11: RDS tab Tags.

## 4.6. Tạo SageMaker Notebook mẫu

autoschedule-nb, ml.t3.medium, volume 5 GB, IAM role LabRole, 4 tag như trên.

Hình 12: SageMaker trạng thái InService

Hình 13: SageMaker phần Tags

## 4.7. Kiểm tra tài nguyên còn sót

EBS volume (chỉ còn volume 8 GiB của EC2), Snapshots, Elastic IPs:

Hình 14: EC2/  Elastic Block Store/ Volumes

# 5. Kết quả đạt được

| Tài nguyên | Tên | Cấu hình | Trạng thái | Tag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S3 | autoschedule-465409046652-us-east-1 | SSE-S3, Block Public Access | [Đạt] | Project, Owner |
| EC2 | autoschedule-ec2 | t3.nano, gp3 8 GiB | [Đạt] | đủ 4 tag |
| RDS | autoschedule-db | db.t3.micro, MySQL, 20 GiB gp3, private | [Đạt] | đủ 4 tag |
| SageMaker | autoschedule-nb | ml.t3.medium, 5 GB, LabRole | [Đạt] | đủ 4 tag |

Sơ đồ kiến trúc AutoSchedule được trình bày ở Hình 1 và file SVG trong repository. Repository mã nguồn: https://github.com/nguyentrung01ute-ui/autoschedule.git.

# 6. Khó khăn và ghi chú

- RDS chỉ stop tạm thời, sau tối đa 7 ngày AWS tự bật lại, nên cần kiểm tra giữa tuần.

- Chu kỳ EventBridge 15 phút gây độ trễ tối đa 15 phút so với lịch.

Lỗi quyền AWS Resource Groups/Tag Editor: tài khoản Learner Lab bị explicit deny đối với resource-explorer:ListResourceTypes theo Service Control Policy. Vì vậy, nhóm kiểm tra tag trực tiếp tại từng dịch vụ (EC2, RDS, SageMaker) thay vì dùng Tag Editor. Đây là giới hạn quyền do môi trường lab quản lý, không phải lỗi cấu hình do nhóm tự sửa được.

# 7. Phần có AI hỗ trợ

Nhóm có dùng AI (Claude) để tham khảo cách viết mã Lambda, soạn quy trình kiểm thử và hướng dẫn thao tác. Nhóm đã tự đọc và giải thích được hàm desired_running(), tự tạo Lambda và SNS trên AWS Learner Lab, tự thực hiện và ghi nhận kết quả các bài test.

# 8. Phân công nhiệm vụ và thời lượng thực hiện

| Thành viên | Nhiệm vụ cụ thể | File/sản phẩm liên quan | Thời lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Trung – 24110365 | Chuẩn bị cấu trúc repository; tạo S3 bucket; tạo và kiểm tra EC2 mẫu. | config.sh, 01_setup_s3.sh, 02_create_ec2.sh | 8 giờ 30 phút |
| Nguyễn Văn Thi – 24110334 | Thiết kế kiến trúc; tạo và kiểm tra RDS MySQL; tạo và kiểm tra SageMaker Notebook. | architecture.md, 03_create_rds.sh, 04_create_sagemaker.sh | 8 giờ 20 phút |
| Cả hai thành viên | Cùng tìm hiểu EventBridge, boto3 và giới hạn Learner Lab; rà soát tài nguyên, kiểm tra kết quả và tổng hợp worklog. Thời lượng các hoạt động chung đã được tính trong tổng giờ của từng thành viên, không cộng thêm để tránh tính trùng. | PROJECT_PLAN.md, week1-runbook.md, 05_status.sh, worklog/week1.md | Đã tính trong số giờ của từng thành viên |
| Tổng cộng | Tổng thời lượng theo tổng hợp nhóm. | Đối chiếu tại worklog/week1.md | 16 giờ 50 phút |

# 8. Kế hoạch Tuần 2

- Chạy unit test (pytest) và đọc, giải thích hàm tính lịch.

- Tạo SNS topic và xác nhận email.

- Triển khai và kiểm thử Lambda với tag Schedule, đổi tag để kiểm tra bật/tắt.

- Kiểm thử từng thành phần và ghi kết quả.